🍽  SISTEMA DE PEDIDOS DIGITALES

Propuesta Técnica y Comercial · Versión 1.0

| Cliente | Negocio de Comida del Cliente |
| --- | --- |
| Fecha | Abril 2026 |
| Elaborado por | Equipo de Desarrollo |
| Versión | 1.0 |
| Estado | ✅ Propuesta Inicial |

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo digitalizar y optimizar el proceso de pedidos de un negocio de comida, trasladando la operación actual basada en WhatsApp hacia una plataforma propia, profesional y escalable. La solución contempla una Página Web pública para los clientes finales y un Panel de Administración interno para el personal, con notificaciones en tiempo real.

La solución entregará:

Página web responsiva para realizar pedidos en línea

Sistema de pedidos con selección de productos, carrito y confirmación

Panel administrativo para gestión de pedidos por parte del personal

Notificaciones en tiempo real cuando se genere un nuevo pedido

Historial de pedidos y reportes básicos

Integración de enlace directo a WhatsApp como canal complementario

2. PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

2.1 Situación Actual

El negocio actualmente recibe la mayoría de sus pedidos a través de WhatsApp. Si bien este canal es accesible y conocido, presenta limitaciones críticas para el crecimiento del negocio:

Pedidos no organizados: los mensajes se mezclan con conversaciones personales y se pierden fácilmente.

Sin registro estructurado: no hay historial consultable de pedidos, clientes frecuentes ni productos más vendidos.

Errores humanos: la transcripción manual de pedidos genera confusiones de cantidades, precios o productos.

Escalabilidad limitada: a mayor volumen, la gestión por WhatsApp se vuelve inmanejable.

Sin imagen de marca: WhatsApp no proyecta profesionalismo ni refuerza la identidad visual del negocio.

2.2 Oportunidad de Mejora

Implementar una plataforma digital propia permite al negocio:

Centralizar y automatizar la recepción de pedidos.

Proyectar una imagen profesional y confiable a los clientes.

Escalar sin depender de la capacidad de atención manual.

Obtener datos reales sobre ventas, horarios pico y preferencias.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Módulo 1 — Página Web Pública (Cliente)

Landing page con identidad visual del negocio (logo, colores, fotos de productos)

Menú digital con categorías, fotos, descripciones y precios

Carrito de compras dinámico con cálculo automático del total

Formulario de pedido: nombre, teléfono, dirección de entrega o retiro en local

Confirmación de pedido con número de orden

Botón de contacto directo por WhatsApp como canal de soporte

Diseño 100% responsivo (móvil, tablet, escritorio)

3.2 Módulo 2 — Panel de Administración (Personal Interno)

Acceso con usuario y contraseña para cada miembro del personal

Vista de pedidos en tiempo real (tablero tipo Kanban: Nuevo / En preparación / Listo / Entregado)

Detalle completo de cada pedido (productos, cantidades, datos del cliente)

Cambio de estado del pedido con un clic

Notificación sonora y visual cuando llega un pedido nuevo

Gestión del menú: agregar, editar, desactivar productos

Reportes básicos: ventas del día, semana y mes

3.3 Infraestructura y Tecnología

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (React.js)

Backend: Node.js + Express  o  Python + FastAPI

Base de datos: PostgreSQL (producción) / SQLite (desarrollo)

Tiempo real: WebSockets (Socket.io)

Hosting: VPS o plataforma en la nube (Render, Railway, o DigitalOcean)

Dominio propio + certificado SSL (HTTPS)

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

| Capa | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Página Web + Panel Admin | Interfaces de usuario para clientes y personal |
| Lógica de Negocio | API REST + WebSocket Server | Gestión de pedidos, autenticación, notificaciones |
| Datos | Base de datos relacional | Persistencia de pedidos, productos, usuarios |

5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

| Fase | Actividades | Duración | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Análisis | Levantamiento de requerimientos, revisión del menú, definición de flujos | 1 semana | Documento de requerimientos |
| Fase 2 Diseño | Wireframes, prototipo visual, paleta de colores, identidad de marca | 1 semana | Mockups aprobados |
| Fase 3 Desarrollo Frontend | Página web pública: menú, carrito, formulario de pedido | 2 semanas | Sitio web funcional (staging) |
| Fase 4 Desarrollo Backend | API, base de datos, autenticación, WebSockets | 2 semanas | API funcional + Panel admin |
| Fase 5 Integración | Conexión Frontend-Backend, pruebas de flujo completo | 1 semana | Sistema integrado |
| Fase 6 Despliegue | Hosting, dominio, SSL, capacitación al personal | 1 semana | Producto en producción |

⏱  Duración total estimada: 8 semanas (2 meses)

6. INVERSIÓN Y PRESUPUESTO

| Módulo / Servicio | Descripción | Costo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño UX/UI | Wireframes, prototipo visual, identidad | $300 – $500 |
| Página Web Pública | Menú, carrito, formulario, responsivo | $500 – $800 |
| Panel de Administración | Tablero pedidos, gestión menú, reportes | $600 – $900 |
| Backend y API REST | Servidor, base de datos, autenticación | $500 – $800 |
| Notificaciones en Tiempo Real | WebSockets, alertas sonoras/visuales | $200 – $300 |
| Hosting + Dominio + SSL (1 año) | Servidor en la nube, certificado HTTPS | $100 – $180 |
| Capacitación y Soporte inicial | Manual de usuario, 30 días de soporte | $100 – $200 |

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA:   $2,300 – $3,680 USD

* Los precios son estimados. El costo final se define después del levantamiento de requerimientos detallado. Se ofrece plan de pagos: 40% inicio, 40% entrega de desarrollo, 20% despliegue final.

7. FLUJO COMPLETO DE UN PEDIDO

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente visita la página web | Accede desde celular o PC al sitio del negocio |
| 2 | Explora el menú | Ve categorías, fotos, precios y descripción de platos |
| 3 | Agrega al carrito | Selecciona productos y cantidades |
| 4 | Completa el formulario | Ingresa nombre, teléfono, dirección y método de entrega |
| 5 | Confirma el pedido | Recibe número de orden y resumen por pantalla |
| 6 | Notificación al personal | El panel admin suena y muestra el pedido nuevo en tiempo real |
| 7 | Personal procesa el pedido | Cambia estado: En preparación → Listo → Entregado |
| 8 | Seguimiento | El cliente puede consultar el estado de su pedido |

8. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Para iniciar el proyecto, el cliente debe proveer:

Nombre oficial del negocio y eslogan (si tiene)

Logo en alta resolución (PNG o SVG)

Fotos de los productos / platos del menú

Listado completo del menú con precios actualizados

Horarios de atención y zona de cobertura de entrega

Número de WhatsApp de contacto para integración de botón

Lista del personal que tendrá acceso al panel admin

Colores y preferencias visuales de la marca (opcional)

9. CONDICIONES COMERCIALES

9.1 Forma de Pago

40% al firmar el contrato (inicio del proyecto)

40% al completar el desarrollo y aprobación del cliente

20% al despliegue en producción y capacitación

9.2 Garantía y Soporte Post-entrega

30 días de soporte gratuito para corrección de errores post-lanzamiento

Correcciones menores incluidas en el período de garantía

Mantenimiento mensual opcional disponible bajo contrato de servicio

9.3 Propiedad del Proyecto

Al completar el pago total, el cliente es dueño 100% del código y los activos

El desarrollador puede mencionar el proyecto en su portafolio (sin datos sensibles)

9.4 Tiempo de Validez de la Propuesta

Esta propuesta tiene validez de 30 días a partir de la fecha de emisión. Pasado este plazo, los precios y tiempos podrían ajustarse según disponibilidad.

10. FIRMA Y ACEPTACIÓN

Al firmar el presente documento, ambas partes aceptan los términos y condiciones descritos en esta propuesta.

| CLIENTE | DESARROLLADOR |
| --- | --- |
| Nombre: ______________________________ | Nombre: ______________________________ |
| Firma: ______________________________ | Firma: ______________________________ |
| Fecha: ______________________________ | Fecha: ______________________________ |

Documento generado para uso profesional. Todos los derechos reservados © 2026.